

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 января 2023 года № 9

р.п. Лебяжье

**О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «****Об утверждении муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «****Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 36 Устава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области, Администрация Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Лебяжьевского муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «Об утверждении муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы слова:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет  248 189,19 тыс.руб., в том числе за счет:  областного бюджета – 245 156,39 тыс. руб. (по согласованию);  бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 3 032,8 тыс.руб. |

»

заменить словами:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет  240 409,04 тыс.руб., в том числе за счет:  областного бюджета – 235 921,75 тыс. руб. (по согласованию);  бюджета Лебяжьевского муниципального округа – 4 487,29 тыс.руб. |

»;

1. Приложение 3 к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Приложение 4 к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в местах обнародования муниципальных нормативных правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Глава Лебяжьевского муниципального округа А.Р. Барч

Курганской области

исп. Кузьмина Е.С.

Тел 9-00-63

Приложение 1 к постановлению Администрации Лебяжьевского

муниципального округа от 13 января 2023 года № 9

«О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского

муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «Об утверждении

муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа

«Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»

Приложение 3

к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа

«Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»

**Перечень мероприятий по дорожной деятельности Лебяжьевского муниципального округа на 2022-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, улицы** | **Виды работ** | **Объем работ (км/м2)** | **Сумма (руб)** | | **Обоснование** |
|  | **2022 год** | | | | | |
|  | **р.п. Лебяжье. Количество проживающих – 5425 человек.** | | | | | |
| **1.** | ул. Суворова  (от ул. Первомайская  до ул. Спортивная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,986/5 917 | 2 745 095,95 | | Общая протяженность дороги 986м. Покрытие дороги из грунта, щебеночных смесей и бута. Ул. Суворова расположена в северной части р.п. Лебяжье и является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, где, как правило, сконцентрированы все объекты соцкультбыта, социальные службы, административные здания. В 2021 году на улице выполнены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей. В результате производства земляных работ в местах работы техники при укладке труб и ремонте водопроводных колодцев покрытие дороги, обочины подверглись вскрытию и разрушению. Рекультивация и восстановление земляного полотна после ремонта сетей, а также отсутствие каких-либо работ по ремонту дорожного полотна за период с 2015 года по настоящее время, не дали необходимого качества состояния дороги. Требуется ремонт и щебенение дорожного покрытия. |
| **2.** | ул. Матросова,  (от ул. Первомайская  до пер. Пушкина);  Подъезд и парковка к детскому саду «Сказка» | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов. Устройство подъезда и парковки к Детскому саду. | 0,530/3 441 | 2 176 390,75 | | Общая протяженность дороги 1036 м. Покрытие дороги из грунта, щебеночных смесей и бута. Улица расположена в северной части р.п. Лебяжье после ул. Суворова, ближе к центру и является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят как автомобильные, так и пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к выезду из поселка. Дополнительно на данной улице, по адресу ул. Матросова, 12, функционирует один из двух детских садов, расположенных в поселке. У территории детского сада отсутствуют подъездные пути и парковка. В период половодья подъезд и подход к территории сада практически невозможен. В 2021 г. был выполнены работы по восстановлению профиля и щебенение дороги от ул. Спортивная до пересечения с пер. Пушкина протяженностью 550 м. За период с 2015 г. до 2021 года какие-либо работы по ремонту дорожного покрытия не проводились. |
| **3.** | пер. Пушкина,  (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,51/3 554 | 1 609 593,40 | | Протяженность дороги 1099 м, в т.ч. 654 м асфальтовое покрытие (от ул. Кирова до объездной дороги регионального значения, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт с 2015 года не проводился. Пер. Пушкина начинается в центральной части р.п. Лебяжье от пересечения с ул. Фрунзе и проходит до объездной дороги через улицы М.Горького, Матросова, Суворова, Кирова, ул. Северную. Является основным маршрутом, после основной проезжей ул. Пушкина к детскому саду, расположенному по ул. Матросова, 12, и на выезд из поселка, обеспечивая безопасность пешеходов и транспорта на пути к детскому саду и в северную и северо-восточную части поселка из южной и центральной части, минуя основные проездные дороги улиц Пушкина и Кирова. На участке от начала переулка до пересечения с ул. Матросова расположен тротуар. С целью разгрузки движения по ул. Пушкина и обеспечения безопасности движения пешеходов в северную часть поселка и на выезд из поселка необходим ремонт дорожного покрытия от начала переулка до основной проезжей дороги по ул. Кирова в 2022 г. и восстановление тротуара от начала переулка до пересечения с ул. Матросова и ремонт асфальтовой части дороги в 2024 г. |
| **4.** | ул. К.Маркса (от ул. Советская до ул. Первомайская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,14/7 615 | 3 989 263,00 | | Протяженность дороги 3994 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 г. не выполнялся.  Улица расположена после ул. Октябрьская также соединяя восточную и западную части поселка, от ул. Спортивная до ул. ул. Советской. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к больнице магазинам «Магнит», «Метрополис», детскому саду «Ладушки». Если покрытие дороги от ул. Спортивной до ул. Первомайской находится в удовлетворительном состоянии, то западная часть дороги имеет крайне неудовлетворительное состояние, требует ремонта. Кроме того, в 2021 г. на данной улице проводились работы по капитальному ремонту водопроводных сетей, что повлекло за собой дополнительное разрушение покрытия и обочин.  Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Октябрьской. |
| **5.** | Тротуар и парковка у дома по ул. Пушкина, 20, р.п. Лебяжье | Восстановление тротуара.  Обустройство территории парковки. | 0,120/1 027 | 1 756 039,20 | | С 2022 года отопление, водоснабжение р.п. Лебяжье осуществляет МУП «Теплотранс». В многоквартирном дом по ул. Пушкина, 20, на первом этаже дома, расположатся офисные помещения данного предприятия. В настоящее время там находится парикмахерская, швейная мастерская, торговые точки. Напротив расположены органы МВД, Спортивная и средняя школы. То есть, большая часть жителей поселка посетит данную территорию. В настоящее время подъезд и подход к фасадной части дома отсутствуют. Территория эта расположена в самом центре поселка, где происходит самое интенсивное движение транспорта, пешеходов, парковка автомобилей на проезжей части невозможна. Требуется ремонт и восстановление тротуара и стоянки (парковки) для автомобилей. |
| **6.** | ул. Дзержинского (от дома № 26 по ул. Дзержинского до пер. Коммунальный) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,38/2 045 | 570 448,80 | | Протяженность дороги 380 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Она из молодых, современных и более заселенных улиц юго-западной части поселка.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. С целью проведения комплексного ремонта юго-западной части улиц поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходимо выполнить ремонт покрытия данной улицы. |
| **7.** | пер. Коммунальный (от ул. Кирова до ул. Дзержинского) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,25/1 140 | 318 001,20 | | Протяженность дороги составляет 452 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **8.** | ул. Сутягина (от дома № 24 по ул. Сутягина до пер. Коммунальный) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,37/2 125 | 592 765,20 | | Протяженность дороги 370 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Она из молодых, современных и более заселенных улиц юго-западной части поселка.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. С целью проведения комплексного ремонта юго-западной части улиц поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходимо выполнить ремонт покрытия данной улицы. |
| **9.** | Пересечение ул. Лукияновская и ул. Пушкина | Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков |  | 653 009,68 | |  |
|  | **ИТОГО:** | | **4,286/26 864** | **14 410 607,18** | |  |
|  | **д. Верхнеглубокое. Количество проживающих – 383 человек.** | | | | | |
| **10.** | ул. Путь Ленина (от дома № 148 по ул. Путь Ленина до ул. Восточная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,67/9 990 | 5 973 350,46 | | Протяженность дороги составляет 1665 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Кроме того, по улице несколько раз выполнялись работы по ремонту водопроводных сетей.  Улица является основной дорогой в населенном пункте д. Верхнеглубокое. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения. Ежедневно по улице осуществляется автобусное сообщение с целью сбора и подвоза учащихся в школу. |
|  | **ИТОГО:** | | **1,67/9 990** | **5 973 350,46** | |  |
|  | **с. Налимово. Количество проживающих – 214 человек.** | | | | | |
| **11.** | ул. Садовая (от ул. Зеленая до ул. Центральная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,56/3 035 | 1 412 156,33 | | Протяженность дороги составляет 775 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Все улицы населенного пункта Налимово расположены вокруг озера. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения на выезд (въезд) в село, также передвижение к объектам соцкультбыта, в школу, которая расположена по ул. Центральная. Данные участки дорог находятся неудовлетворительном состоянии, отсутствие своевременного ремонта грозит разрушению как верхних, так и внутренних слоев дорожных одежд, а в некоторых местах размыву и затоплению во время половодья. В рамках мероприятий данной программы планируется провести комплексный ремонт дорожного покрытия улиц во всех населенных пунктах, где работают школьные и медицинские учреждения. |
| **12.** | ул. Центральная (от ул. Садовая до ул. Зеленая) | 0,55/2 966 | 1 663 917,40 | | Протяженность дороги составляет 491 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Аналогично ул. Садовой. |
| **13.** | ул. Зеленая (от ул. Центральная до ул. Садовая) | 0,50/2 680 | 1 389 329,55 | | Протяженность дороги составляет 218 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Аналогично ул. Садовой. |
|  | **ИТОГО:** | | **1,61/8 681** | **4 465 403,28** | |  |
|  | **с. Прилогино. Количество проживающих – 295 человек.** | | | | | |
| **14.** | ул. Молодежная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,42/2 115 | 1 470 989,02 | | Протяженность дороги составляет 423 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. На данной улице располагается школа.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения.  Данный участок дорог находятся неудовлетворительном состоянии, отсутствие своевременного ремонта грозит разрушению как верхних, так и внутренних слоев дорожных одежд, а в некоторых местах размыву и затоплению во время половодья. |
| **15.** | ул. Центральная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,870/4 350 | 2 364 375,67 | | Протяженность дороги составляет 2033 м, в т.ч. асфальт 1100 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Данная улица является основной улицей населенного пункта, на ней расположены административные объекты, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. |
|  | **ИТОГО:** | | **1,29/6 465** | **3 835 364,69** | |  |
|  | **ВСЕГО 2022 год:** | | **8,856/52 000** | **28 684 725,61** | |  |
|  | **2023 год** | | | | | |
|  | **р.п. Лебяжье** | | | | | |
| **1.** | ул. М.Горького,  (от ул. Пушкина до ул. Спортивная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,601/3 606 | 2 288 500,0 | | Протяженность дороги 1111 м, в т.ч. 390 м – асфальтовое покрытие, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута.  Улица расположена после ул. Матросова, ближе к центру и также является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к выезду из поселка. В 2020 г. были выполнены работы по восстановлению профиля и щебенение дороги от ул. Рабочая до дома № 32 протяженностью 120 м. За период с 2015 г. до 2020 г. и в 2021 г. какие-либо иные работы по ремонту дорожного покрытия не проводились.  С целью завершения комплексного ремонта квадрата северной части улиц от ул. Спортивная до ул. Первомайская (основной въезд (выезд) в поселке) к центру поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходим ремонт оставшейся части данной улицы. |
| **2.** | ул. Фрунзе,  (от дома № 80 по ул. Фрунзе до ул. Пушкина) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,350/2 100 | 1 446 590,0 | | Протяженность дороги 1170 м, в т.ч. 396 м – асфальтовое покрытие, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута.  Улица расположена после ул. М. Горького, ближе к центру, также является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к выезду из поселка. В 2021 г. были выполнены работы по восстановлению профиля и щебенение дороги от ул. Спортивная до дома № 43 протяженностью 516 м.  Цель ремонта дорожного покрытия улицы аналогична ул. М.Горького. |
| **3.** | ул. Игнатьевская (от ул. Первомайская до ул. Пушкина) | Щебенение | 0,243/1 458 | 1 127 460,0 | | Протяженность дороги 1197 м, в т.ч. 780 м – асфальтовое покрытие. Центральная дорога поселка, расположена от в ул. Спортивная, которая является основной дорогой въезда в поселок, до ул. Коммунальная в западной части поселка. Ремонт асфальтового покрытия на участке от ул. Спортивная до ул. Рабочая проводился частично в 2020 г., на участке от ул. Первомайская до ул. Коммунальная в 2021 г. На участке покрытия из грунта, щебня и бута ремонта не было. Дорожное полотно размыто, в период распутицы вода с обочин и придомовых территорий стекает на дорожное полотно, которое становится не проезжим и не проходимым.  На участке пересечения от ул. Рабочая до д. № 27 ул. Игнатьевская ремонт асфальтового покрытия в период с 2015 г. по настоящее время не проводился, на участке имеются трещины, колеи, которые влияют на безопасность дорожного движения, кроме того, данный участок является поворотом с ул. Игнатьевская на ул. Рабочую. На участке требуется восстановление изношенного верхнего слоя асфальта, ликвидация колей. |
| **4.** | ул. Игнатьевская (от ул. Рабочая до дома № 27 по ул. Игнатьевская) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 526 010,0 | |
| **5.** | ул. Рабочая (от ул. Лукияновская до ул. Игнатьевская) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 552 310,0 | | Протяженность дороги 1121 м, в т.ч. 850 м асфальтовое покрытие. Ремонт проводился в 2015 г. на участке от ул. Игнатьевская до ул. Фрунзе. В целом дорога находится в хорошем состоянии, кроме участка от ул. Лукияновская до ул. Игнатьевская – это участок поворота с ул. Раблчая на ул. Лукияновская. На нем имеются трещины, колеи, требуется восстановление изношенного верхнего слоя асфальта, ликвидация колей. |
| **6.** | ул. Пролетарская (от ул. Почтовая до ул. Первомайская, от ул. Рабочая до ул. Спортивная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,838/5028 | 3 540 135,0 | | Протяженность дороги 1048 м, в т.ч. 256 м – асфальтовое покрытие, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута.  Улица расположена после ул. Игнатьевская, в центре, является одной из самых заселенных улиц поселка. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, к выезду из поселка. В 2015 г. проведены работы по ремонту асфальта на участке от ул. Пушкина до корта протяженностью 175 м, другие работы не проводились. Дорожное покрытие данной улицы имеет крайне неудовлетворительное состояние, требует ремонта.  С елью проведения комплексного ремонта квадрата южной части центра улиц от ул. Спортивная до ул. Первомайская (основной въезд (выезд) в поселке) к центру поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходим ремонт покрытия данной улицы. |
| **7.** | ул. Октябрьская | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,436/8616 | 5 912 695,0 | | Протяженность дороги 1857 м, в т.ч. 361 м – асфальтовое покрытие, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия из асфальта был выполнен в 2015 г.  Улица расположена после ул. Советская (основная объездная дорога поселка юга поселка до линии железной дороги), соединяя восточную и западную части поселка, от ул. Спортивная до ул. ул. Советской. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка. Если покрытие дороги от ул. Спортивной до ул. Первомайской находится в удовлетворительном состоянии, то западная часть дороги имеет крайне неудовлетворительное состояние, требует ремонта. Кроме, того на данной улице в западной части расположен детский сад «Ладушки», больница, магазин Метрополис.  С целью начала проведения комплексного ремонта южного квадрата западной части улиц от ул. Советская до ул. Первомайская к центру поселка, сохранения существующего дорожного покрытия примыкающих улиц, покрытие которых находится в удовлетворительном состоянии или обновлено, исключения заноса грязи и разбивки полотна на перекрестках необходим ремонт покрытия данной улицы. |
| **8.** | ул. Лукияновская (от ул. 9 Мая до ул. Первомайская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,624/3 744 | 2 195 210,0 | | Протяженность дороги 2171 м, в т.ч. покрытие из асфальта 1050 м, остальное из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт асфальтобетонного покрытия периодически проводился и находится в хорошем состоянии, остальной ремонт в период с 2015 г. не выполнялся.  Улица расположена после ул. К. Маркса, также соединяя восточную и западную части поселка, от ул. Спортивная до ул. ул. Советской. Улица является центральной. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, сам центр поселка. Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Октябрьской, ул. К.Маркса. |
| **9.** | ул. Калинина (от ул. Советская до ул. Пролетарская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,491/2 946 | 1 608 980,0 | | Протяженность дороги 491 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт в период с 2015 г. не выполнялся.  Улица расположена после ул. Первомайской. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка. Дорожное покрытие улицы находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Октябрьской, ул. К.Маркса. |
| **10.** | ул. Почтовая (от ул. Советская до ул. Игнатьевская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,757/4 542 | 2 234 610,0 | | Протяженность дороги 757 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Улица расположена после ул. Калинина. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка. Дорожное покрытие улицы находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Калинина. |
| **11.** | ул. Пионерская (от ул. Лукияновская до ул. Коммунальная, от дома № 57 до дома № 69 по ул. Пионерская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,633/3 780 | 2 704 450,0 | | Протяженность дороги 1174 м, в т.ч. асфальт 208 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Улица расположена после ул. Почтовая, пересекает улицы Лукияновскую, Коммунальную. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка. Дорожное покрытие улицы из грунта, щебеночных смесей и бута находится в неудовлетворительном состоянии, требует ремонта. Асфальтовая часть нуждается в восстановлении изношенного верхнего слоя асфальта, ликвидации колей. Цель проведения ремонта данного участка улицы аналогична ул. Калинина. |
| **12.** | ул. Пионерская (от ул. Коммунальная до дома № 57 по ул. Пионерская) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 552 310,0 | |
| **13.** | ул. Советская (участками) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,3/3600 | 3 315 600,0 | | Протяженность дороги 3442 м, асфальт. Это основная проездная и объездная улица южной части центра р.п. Лебяжье. Так как – это одна из самых загруженных улиц поселка асфальтовое покрытие требует постоянного ремонта и ухода за ним, т.е восстановления изношенного верхнего слоя асфальта, ликвидации колей, ям и пр. |
| **14.** | ул. Комсомольская (от дома № 45 по ул. Комсомольская до ул. 9 Мая) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,542/3 252 | 5 987 025,0 | | Протяженность дороги 542 м, асфальт. Это одна из асфальтировааных и загруженных улиц западной части поселка. Она является маршрутом в центр поселка. Ремонт покрытия улицы не проводился и если не выполнить своевременно работы по ремонту и восстановлению асфальта, то существует риск окончательно разрушить дорожную одежду. Требуется срочное восстановление изношенного верхнего слоя асфальта, ликвидации колей, ям и пр. |
| **15.** | ул. Кирова (от дома № 96 по ул. Кирова до пер. Коммунальный) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,395/2 370 | 876 900,0 | | Протяженность дороги 1377 м, в т.ч. асфальт – 1043 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Восточная часть с асфальтовым покрытием и является основной проезжей улицей, поэтому на ней периодически проводится ремонт. Ремонт покрытия западной части улицы в период с 2015 года и со времени застройки не выполнялся совсем.  Западная часть улиц самая молодая, современная и более заселенная.  По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка и на объездную улицу поселка. Цель проведения ремонта аналогична ул. Сутягина. |
| **16.** | Тротуар по ул. Советская (от ул. Первомайская до дома № 68 по ул. Советская у центральной районной больницы) | Восстановление тротуара. | 0,164/328 | 2 133 055,0 | | Тротуар является основной и единственной дорожкой для пешеходов, так как ул. Советская является основной проезжей дорогой с одним из самих высоких уровней интенсивности движения автотранспорта. Со временем покрытие существующей тротуарной дорожки пришло в непригодность, кроме того, в половодье эту территорию затапливает, что создает крайне неудобное положение для пешеходов. |
| **17.** | ул. Железнодорожная (от дома № 1 до дома № 86) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,310/7 860 | 2 908 200,0 | | Протяженность дороги составляет 2207 м, в т.ч. 570 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Дорога расположена за линией железной дороги и проходит через всю часть данной территории. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центральную поселка через переходной пешеходный мост через железную дорогу и на объездную улицу, автомобильный мост через железную дорогу. |
| **18.** | ул. Станционная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,285/1 710 | 632 700,0 | | Протяженность дороги составляет 285 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Дорога также расположена за линией железной дороги. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центральную поселка через переходной пешеходный мост через железную дорогу и на объездную улицу, автомобильный мост через железную дорогу. |
| **19.** | ул. Гоголя | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,322/1 932 | 714 840,0 | | Протяженность дороги составляет 322 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Дорога также расположена за линией железной дороги. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центральную поселка через переходной пешеходный мост через железную дорогу и на объездную улицу, автомобильный мост через железную дорогу. |
| **20.** | ул. Северная (от ул. Первомайская до дома № 1 по ул. Северная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,700/4 200 | 3 247 830,0 | | Протяженность дороги составляет 982 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. По ней проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения. Завершающая улица по комплексному ремонту северной части р.п. Лебяжье. |
| **21.** | ул. 1-я Заводская (участками) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,2/1200 | 2 210 400,0 | | Протяженность дороги составляет 405 м, асфальт. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Заводские улицы находятся в восточной части р.п. Лебяжье, слева от ул. Советской, если смотреть на въезде в поселок. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта восточной части поселка Лебяжье. |
| **22.** | ул. 2-я Заводская | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин.  Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,301/1 806  0,15/900 | 1 396 570,0  1 657 800,0 | | Протяженность дороги составляет 651 м, в т.ч. асфальт 340 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Аналогично ул. 1-я Заводская. |
| **23.** | ул. 3-я Заводская (от ул. 8-е Марта до дома № 1А по ул. 3-я Заводская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,311/1 866 | 1 442 965,0 | | Протяженность дороги составляет 311 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Аналогично ул. 1-я Заводская. |
| **24.** | ул. 4-я Заводская (от ул. Спортивная до дома № 1Б по ул. 4-я Заводская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,505/3 030 | 2 343 080,0 | | Протяженность дороги составляет 505 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся.  Аналогично ул. 1-я Заводская. |
| **25.** | ул. Восточная (от ул. Советская до ул. 4-я Заводская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,695/4 170 | 3 224 635,0 | | Протяженность дороги составляет 695 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Данная улица находится также в восточной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта восточной части поселка Лебяжье. |
| **26.** | ул. Гагарина (от ул. Советская до ул. 4-я Заводская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,753/4 518 | 3 493 740,0 | | Протяженность дороги составляет 753 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Данная улица находится также в восточной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта восточной части поселка Лебяжье. |
| **27.** | ул. Кооперативная (от ул. Спортивная до ул. Гагарина) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,732/4 392 | 3 396 305,0 | | Протяженность дороги составляет 832 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Частичный ремонт проводился в 2020 г. Данная улица находится также в восточной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данных улиц необходим с целью выполнения комплексного ремонта восточной части поселка Лебяжье. |
|  | **ИТОГО** | | **13,863/83 854** | **63 670 905,0** | |  |
|  | **д. Верхнеглубокое** | | | | | |
| **28.** | ул. Северная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,840/5040 | 3 897 400,0 | | Протяженность дороги составляет 982 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
| **29.** | ул. Молодежная (от ул. Южная до ул. Северная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,374/2 244 | 1 735 270,0 | | Протяженность дороги составляет 374 м. Покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт покрытия в период с 2015 года не выполнялся. Завершение работ по ремонту улиц в д. Верхнеглубокое. |
|  | **ИТОГО** | | **1,214/7 284** | **5 632 670,0** |  | |
|  | **ИТОГО 2023 ГОД** | | **15,077/91 138** | **69 303 575,0** |  | |
|  | **2024 год** | | | | | |
|  | **р.п. Лебяжье** | | | | | |
| **1.** | ул. Спортивная (от ул. Советская до ул. Матросова) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,15/1350 | 1 657 800,0 | | Протяженность дороги составляет 1617 м, асфальт. В связи с тем, что это основная улица въезда – выезда из поселка, на ней самое интенсивное движение, ремонт периодически проводился. С целью поддержания улицы в удовлетворительном состоянии, обеспечения безопасности дорожного движения периодически необходимо проводить ремонт бетонного покрытия улицы. |
| **2.** | ул. К. Маркса (от ул. Первомайская до ул. Спортивная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1,04/6 240 | 4 825 350,0 | | Завершение ремонта улицы. |
| **3.** | ул. Коммунальная (от дома № 41 до дома № 24 по ул. Коммунальная) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 828 900,0 | | Протяженность дороги составляет 737 м, асфальт. Ремонт периодически проводится. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данной улицы необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **4.** | ул. Мира (от дома № 25 от дома № 17 по ул. Мира) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 552 310,0 | | Протяженность дороги составляет 737 м, асфальт. Ремонт периодически проводится. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данной улицы необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **5.** | ул. Мира (от дома № 17 по ул. Мира до ул. 9-е Мая) | Восстановление профиля авто мобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,324/1944 | 1 431 700,0 | | Протяженность дороги составляет 525 м, в т.ч. 92 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данной улицы необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **6.** | ул. Садовая (от дома № 13 по ул. Садовая до ул. 9-е Мая) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,549/3 294 | 2 547 230,0 | | Протяженность дороги составляет 549 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Данная улица находится в западной части р.п. Лебяжье. По ним проходят автомобильные, пешеходные маршруты передвижения в центр поселка, на въезд (выезд). Ремонт данной улицы необходим с целью выполнения комплексного ремонта западной части поселка Лебяжье. |
| **7.** | ул. Южная (от дома № 6 до дома № 36А по ул. Южная) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,150/2 226 | 1 657 800,0 | | Протяженность дороги составляет 1421 м, в т.ч. асфальт 609 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Завершение работ по ремонту территории за линией железной дороги. |
| **8.** | ул. Сибирская | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,438/2 628 | 2 032 215,0 | | Протяженность дороги составляет 438 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г.  Ремонт улицы. |
| **9.** | ул. Путейская | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,298/1 788 | 661 560,0 | | Протяженность дороги составляет 298 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. Ремонт не проводился в период с 2015 г. Завершение работ по ремонту территории за линией железной дороги. |
| **10.** | ул. Лукияновская (от дома № 49 до дома № 45 по ул. Лукияновская) | Ремонт и восстановление тротуара. | 0,110/330 | 1 234 820,0 | | Центр р.п. Лебяжье. На данной территории находятся магазины почта. |
| **11.** | ул. Лукияновская (от дома № 59 до дома № 55 по ул. Лукияновская) | Ремонт и восстановление тротуара. | 0,115/345 | 1 290 950,0 | | Центр р.п. Лебяжье. На данной территории находятся магазины, Прокуратура, ЦСЗН и ЦСОН, ветаптека. |
| **12.** | ул. Пушкина (от ул. Кирова до дома № 77 по ул. Пушкина) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,495/2 952 | 2 282 760,0 | | Протяженность дороги составляет 1692 м, в т.ч. 1230 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **13.** | ул. Первомайская (от ул. М.Горького до ул. Северная) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,510/3 060 | 2 366 280,0 | | Протяженность дороги составляет 1445 м, в т.ч. 1000 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **14.** | ул. 9 Мая (от ул. Коммунальная до дома № 69 по ул. 9 Мая) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 828 900,0 | | Протяженность дороги составляет 1398 м, в т.ч. 420 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **15.** | ул. Луговая (от дома № 21 до дома № 1А по ул. Луговая) | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,075/300 | 552 310,0 | | Протяженность дороги составляет 545 м, часть асфальт, часть из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **16.** | ул. Луговая | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,140/840 | 618 635,0 | |
| **17.** | пер. Дорожный (от ул. Луговая до ул. Лукияновская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,096/576 | 445 420,0 | | Протяженность дороги составляет 96 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **18.** | пер. Озерный (от ул. Луговая до ул. К.Маркса) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,318/1 908 | 1 405 180,0 | | Протяженность дороги составляет 454 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **19.** | ул. Лукияновская (от дома № 158 по ул. К. Маркса до дома № 126 по ул. Лукияновская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,3/1 800 | 1 325 645,0 | | Необходимый ремонт части дорожного покрытия улицы. |
| **20.** | ул. Водонасосная (от ул. К.Маркса до ул. Советская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,530/3 180 | 2 459 075,0 | | Протяженность дороги составляет 530 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **21.** | ул. 9 Мая (от ул. К.Маркса до ул. Советская) | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,342/2 052 | 1 586 800,0 | | Необходимый ремонт части дорожного покрытия улицы. |
| **22.** | пер. Чапаева | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,575/2 875 | 2 223 220,0 | | Протяженность дороги составляет 575 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **23.** | ул. Водопроводная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,153/765 | 591 570,0 | | Протяженность дороги составляет 153 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **24.** | ул. Трудовая | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,1/600 | 1 105 200,0 | | Протяженность дороги составляет 384 м – асфальт. Необходимый ремонт части дорожного покрытия улицы. |
| **25.** | ул. Вокзальная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,781/4 686 | 3 623 655,0 | | Протяженность дороги составляет 781 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **26.** | ул. Томина | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,15/600 | 1 657 800,0 | | Протяженность дороги составляет 276 м – асфальт. |
| **27.** | ул. Южная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,371/300 | 1 721 350,0 | | Необходимый ремонт части дорожного покрытия улицы. |
| **28.** | ул. Рабочая | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,15/900 | 1 657 800,0 | | Необходимый ремонт части дорожного покрытия улицы. |
| **29.** | ул. Пушкина (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) | Ремонт и восстановление тротуара. | 0,470/940 | 3 693 235,0 | | Необходимый ремонт и восстановления тротуара. |
| **30.** | пер. Пушкина | Ремонт и восстановление тротуара. | 0,632/1 264 | 2 327 060,0 | | Необходимый ремонт и восстановления тротуара. |
| **31.** | пер. Пушкина | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 0,15/900 | 1 657 800,0 | | Необходимый ремонт части дорожного покрытия улицы. |
| **32.** | ул. Матросова | Ремонт и восстановление тротуара | 0,27/540 | 2 121 465,0 | |  |
| **33.** | ул. Первомайская | Ремонт и восстановление тротуара. | 0,580/1 160 | 2 135 600,0 | | Необходимый ремонт и восстановления тротуара. |
| **34.** | тер. Лесхоза | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,376/2256 | 1 744 550,0 | | Протяженность дороги составляет 376 м, покрытие из асфальта и грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **ИТОГО** | | **10,963/55 499** | **58 851 945,0** | |  |
|  | **д. Верхнеглубокое** | | | | | |
| **35.** | ул. Восточная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,461/2 766 | 2 138 930,0 | | Протяженность дороги составляет 461 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **36.** | ул. Южная | Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 0,396/2 376 | 1 837 345,0 | | Протяженность дороги составляет 396 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **ИТОГО** | | **0,857/5 142** | **3 976 275,0** | |  |
|  | **ИТОГО 2024 ГОД** | | **11,82/60 641** | **62 828 220,0** | |  |
|  | **2025 год** | | | | | |
|  | **с. Арлагуль. Количество проживающих – 258 человек.** | | | | | |
| **1.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 1,088/6 528 | 913 920,0 | | Протяженность дороги составляет 1088 м, в т.ч. 788 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **2.** | ул. Заречная | Ремонт покрытий дороги | 0,660/3 960 | 554 400,0 | | Протяженность дороги составляет 660 м, асфальт. |
|  | **д. Новощетниково. Количество проживающих – 47 человек.** | | | | | |
| **3.** | ул. Заринская | Ремонт покрытий дороги | 1,074/6 444 | 902 160,0 | | Протяженность дороги составляет 1074 м, в т.ч. 924 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Большое Моховое. Количество проживающих – 111 человек.** | | | | | |
| **4.** | ул. Сиреневая | Ремонт покрытий дороги | 1,374/8 244 | 1 154 160,0 | | Протяженность дороги составляет 1374 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **5.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,538/3 228 | 451 920,0 | | Протяженность дороги составляет 538 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **6.** | ул. Томилова | Ремонт покрытий дороги | 0,849/5 094 | 713 160,0 | | Протяженность дороги составляет 849 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **7.** | пер. Вагановский | Ремонт покрытий дороги | 0,348/2 088 | 292 320,0 | | Протяженность дороги составляет 348 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Центральное. Количество проживающих – 452 человека.** | | | | | |
| **8.** | ул. Пушкина | Ремонт покрытий дороги | 0,646/3 876 | 542 640,0 | | Протяженность дороги составляет 646 м, асфальт. |
| **9.** | ул. Первомайская | Ремонт покрытий дороги | 0,664/3 984 | 557 760,0 | | Протяженность дороги составляет 664 м, асфальт. |
| **10.** | ул. Советская | Ремонт покрытий дороги | 0,672/4 032 | 564 480,0 | | Протяженность дороги составляет 672 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **11.** | ул. Ленина | Ремонт покрытий дороги | 1,117/6 702 | 938 280,0 | | Протяженность дороги составляет 1117 м, в т.ч. 700 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **12.** | ул. Октябрьская | Ремонт покрытий дороги | 0,622/3 732 | 522 480,0 | | Протяженность дороги составляет 622 м, асфальт. |
| **13.** | ул. Школьная | Ремонт покрытий дороги | 0,624/3 744 | 524 160,0 | | Протяженность дороги составляет 624 м, асфальт. |
| **14.** | ул. Спортивная | Ремонт покрытий дороги | 0,555/3 330 | 466 200,0 | | Протяженность дороги составляет 555 м, асфальт. |
| **15.** | ул. Лесная | Ремонт покрытий дороги | 0,253/1 518 | 212 520,0 | | Протяженность дороги составляет 253 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **16.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,411/2 466 | 345 240,0 | | Протяженность дороги составляет 411 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Калашное. Количество проживающих – 168 человек.** | | | | | |
| **17.** | ул. Береговая | Ремонт покрытий дороги | 1,319/7 914 | 1 107 960,0 | | Протяженность дороги составляет 1319 м, в т.ч. 500 м – асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **18.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,805/4 830 | 676 200,0 | | Протяженность дороги составляет 805 м, асфальт. |
| **19.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,236/1 416 | 198 240,0 | | Протяженность дороги составляет 236 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Елошное. Количество проживающих – 475 человек.** | | | | | |
| **20.** | ул. Заводская | Ремонт покрытий дороги | 1,379/8 274 | 1 158 360,0 | | Протяженность дороги составляет 1379 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **21.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 2,364/14 184 | 1 985 760,0 | | Протяженность дороги составляет 2364 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **22.** | ул. Краково | Ремонт покрытий дороги | 0,533/3 198 | 447 720,0 | | Протяженность дороги составляет 533 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **23.** | ул. Озерная | Ремонт покрытий дороги | 2,244/13 464 | 1 884 960,0 | | Протяженность дороги составляет 2244 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Балакуль. Количество проживающих – 144 человека.** | | | | | |
| **24.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,562/3 372 | 472 080,0 | | Протяженность дороги составляет 562 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **25.** | ул. Луговая | Ремонт покрытий дороги | 1,041/6 246 | 874 440,0 | | Протяженность дороги составляет 1041 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **26.** | ул. Лесная | Ремонт покрытий дороги | 0,418/2 508 | 351 120,0 | | Протяженность дороги составляет 418 м, в т.ч. 200 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Дубровное. Количество проживающих – 167 человек.** | | | | | |
| **27.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 1,486/8 916 | 1 248 240,0 | | Протяженность дороги составляет 1486 м, в т.ч. 400 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **28.** | ул. Береговая | Ремонт покрытий дороги | 1,599/9 594 | 1 343 160,0 | | Протяженность дороги составляет 1599 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **29.** | ул. Восточная | Ремонт покрытий дороги | 0,870/5 220 | 730 800,0 | | Протяженность дороги составляет 870 м, в т.ч. 800 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Камышное. Количество проживающих – 351 человек.** | | | | | |
| **30.** | ул. Озерная | Ремонт покрытий дороги | 2,042/12 252 | 1 715 280,0 | | Протяженность дороги составляет 2042 м, в т.ч. 50 м асфальт. остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **31.** | ул. Кулаженка | Ремонт покрытий дороги | 0,777/4 662 | 652 680,0 | | Протяженность дороги составляет 777 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **32.** | ул. Парковая | Ремонт покрытий дороги | 0,216/1 296 | 181 440,0 | | Протяженность дороги составляет 216 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **33.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,238/1 428 | 199 920,0 | | Протяженность дороги составляет 238 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Кукушкино. Количество проживающих – 108 человек.** | | | | | |
| **34.** | ул. Советская | Ремонт покрытий дороги | 1,321/7 926 | 1 109 640,0 | | Протяженность дороги составляет 1321 м, в т.ч. 700 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **35.** | ул. Сибирская | Ремонт покрытий дороги | 0,705/4 230 | 592 200,0 | | Протяженность дороги составляет 705 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **36.** | пер. Садовый | Ремонт покрытий дороги | 0,225/1 350 | 189 000,0 | | Протяженность дороги составляет 225 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Лисье. Количество проживающих – 361 человек.** | | | | | |
| **37.** | ул. Зеленая | Ремонт покрытий дороги | 0,761/4 566 | 639 240,0 | | Протяженность дороги составляет 761 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **38.** | ул. Барабинская | Ремонт покрытий дороги | 1,296/7 776 | 1 088 640,0 | | Протяженность дороги составляет 1296 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **39.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 1,034/6 204 | 868 560,0 | | Протяженность дороги составляет 1034 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **40.** | ул. Светлая | Ремонт покрытий дороги | 0,722/4 332 | 606 480,0 | | Протяженность дороги составляет 722 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **41.** | ул. Одинарская | Ремонт покрытий дороги | 1,276/7 656 | 1 071 840,0 | | Протяженность дороги составляет 1276 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **42.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,463/2 778 | 388 920,0 | | Протяженность дороги составляет 463 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Лопатки. Количество проживающих – 1101 человек.** | | | | | |
| **43.** | ул. Школьная | Ремонт покрытий дороги | 1,878/11 268 | 1 577 520,0 | | Протяженность дороги составляет 1878 м, в т.ч. 1000 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **44.** | ул. Заводская | Ремонт покрытий дороги | 0,204/1 224 | 171 360,0 | | Протяженность дороги составляет 204 м, асфальт. |
| **45.** | ул. Победы | Ремонт покрытий дороги | 0,523/3 138 | 439 320,0 | | Протяженность дороги составляет 523 м, асфальт. |
| **46.** | ул. Парковая | Ремонт покрытий дороги | 0,115/690 | 96 600,0 | | Протяженность дороги составляет 115 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **47.** | ул. Советская | Ремонт покрытий дороги | 0,449/2 694 | 377 160,0 | | Протяженность дороги составляет 449 м, асфальт. |
| **48.** | ул. Ленина | Ремонт покрытий дороги | 2,851/17 106 | 2 394 840,0 | | Протяженность дороги составляет 2851 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **49.** | пер. Пожарный | Ремонт покрытий дороги | 0,200/1 200 | 168 000,0 | | Протяженность дороги составляет 200 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **50.** | ул. Береговая | Ремонт покрытий дороги | 1,023/6 138 | 859 320,0 | | Протяженность дороги составляет 1023 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **51.** | ул. Октябрьская | Ремонт покрытий дороги | 1,210/7 260 | 1 016 400,0 | | Протяженность дороги составляет 1210 м, в т.ч. 400 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **52.** | ул. Садовая | Ремонт покрытий дороги | 0,989/5 934 | 830 760,0 | | Протяженность дороги составляет 989 м, в т.ч. 490 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **53.** | ул. Шумского | Ремонт покрытий дороги | 0,584/3 504 | 490 560,0 | | Протяженность дороги составляет 584 м, в т.ч. 530 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **54.** | ул. Комсомольская | Ремонт покрытий дороги | 0,216/1 296 | 181 440,0 | | Протяженность дороги составляет 216 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **55.** | ул. Мира | Ремонт покрытий дороги | 0,820/4 920 | 688 800,0 | | Протяженность дороги составляет 820 м асфальт. |
|  | **с. Песьяное. Количество проживающих – 297 человек.** | | | | | |
| **56.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,080/480 | 67 200,0 | | Протяженность дороги составляет 80 м, асфальт. |
| **57.** | ул. Озерная | Ремонт покрытий дороги | 1,247/7 482 | 1 047 480,0 | | Протяженность дороги составляет 1247 м, в т.ч. 1100 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **58.** | ул. Школьная | Ремонт покрытий дороги | 0,274/1 644 | 230 160,0 | | Протяженность дороги составляет 274 м, в т.ч. 250 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **59**. | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,311/1 866 | 261 240,0 | | Протяженность дороги составляет 311 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Менщиково. Количество проживающих – 141 человек.** | | | | | |
| **60.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 2,086/12 516 | 1 752 240,0 | | Протяженность дороги составляет 2086 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Суерская. Количество проживающих – 94 человек.** | | | | | |
| **61.** | ул. Весенняя | Ремонт покрытий дороги | 1,373/8 238 | 1 153 320,0 | | Протяженность дороги составляет 1373 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Кузнецово. Количество проживающих – 49 человек.** | | | | | |
| **62.** | ул. Озерная | Ремонт покрытий дороги | 1,424/8 544 | 1 196 160,0 | | Протяженность дороги составляет 1424 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Головное. Количество проживающих – 230 человек.** | | | | | |
| **63.** | ул. Центральная от д. № 1 до д. № 91 | Ремонт покрытий дороги | 1,482/8 892 | 1 244 880,0 | | Протяженность дороги составляет 1482 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **64.** | ул. 8-е Марта от д. № 48 до д. № 2 | Ремонт покрытий дороги | 1,107/6 642 | 929 880,0 | | Протяженность дороги составляет 1107 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **65.** | ул. Харлова от д. № 21 до д. № 1 | Ремонт покрытий дороги | 0,584/3 504 | 490 560,0 | | Протяженность дороги составляет 584 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **66.** | Дорога от дороги Лебяжье-Головное до ул. Харлова д. № 21 | Ремонт покрытий дороги | 1,364/8 184 | 1 145 760,0 | | Протяженность дороги составляет 1364 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **67.** | Дорога от ул. Центральная от д. № 91 до ул. 8-е Марта д. № 48 | Ремонт покрытий дороги | 0,689/4 134 | 578 760,0 | | Протяженность дороги составляет 689 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **68.** | ул. Школьная от д. № 2 до д. № 10 | Ремонт покрытий дороги | 0,357/2 142 | 299 880,0 | | Протяженность дороги составляет 357 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Налимово. Количество проживающих – 214 человек.** | | | | | |
| **69.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,491/2 946 | 412 440,0 | | Протяженность дороги составляет 491 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **70.** | ул. Садовая | Ремонт покрытий дороги | 0,775/4 650 | 651 000,0 | | Протяженность дороги составляет 775 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **71.** | ул. Лесная | Ремонт покрытий дороги | 0,285/1 710 | 239 400,0 | | Протяженность дороги составляет 285 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **72.** | ул. Зеленая | Ремонт покрытий дороги | 0,218/1 308 | 183 120,0 | | Протяженность дороги составляет 218 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **73.** | ул. Бакальская | Ремонт покрытий дороги | 0,427/2 562 | 358 680,0 | | Протяженность дороги составляет 427 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Плоское. Количество проживающих – 160 человек.** | | | | | |
| **74.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,684/4 104 | 574 560,0 | | Протяженность дороги составляет 684 м, асфальт. |
| **75.** | ул. Школьная | Ремонт покрытий дороги | 0,513/3 078 | 430 920,0 | | Протяженность дороги составляет 513 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **76.** | ул. Реденькая | Ремонт покрытий дороги | 1,201/7 206 | 1 008 840,0 | | Протяженность дороги составляет 1201 м, асфальт. |
| **77.** | ул. Придорожная | Ремонт покрытий дороги | 0,514/3 084 | 431 760,0 | | Протяженность дороги составляет 514 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Белянино. Количество проживающих – 97 человек.** | | | | | |
| **78.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 1,424/8 544 | 1 196 160,0 | | Протяженность дороги составляет 1424 м, асфальт. |
| **79.** | ул. Лесная | Ремонт покрытий дороги | 0,455/2 730 | 382 200,0 | | Протяженность дороги составляет 455 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **80.** | ул. Почтовая | Ремонт покрытий дороги | 0,537/3 222 | 451 080,0 | | Протяженность дороги составляет 537 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **81.** | ул. Береговая | Ремонт покрытий дороги | 0,389/2 334 | 326 760,0 | | Протяженность дороги составляет 389 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **82.** | ул. Комсомольская | Ремонт покрытий дороги | 0,177/1 062 | 148 680,0 | | Протяженность дороги составляет 177 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **83.** | ул. Октябрьская | Ремонт покрытий дороги | 0,209/1 254 | 175 560,0 | | Протяженность дороги составляет 209 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Прилогино. Количество проживающих – 295 человек.** | | | | | |
| **84.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 2,033/12 198 | 1 707 720,0 | | Протяженность дороги составляет 2033 м, в т.ч. 1100 асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **85.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,423/2 538 | 355 320,0 | | Протяженность дороги составляет 423 м, в т.ч. 40 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Красная Горка. Количество проживающих – 56 человек.** | | | | | |
| **86.** | ул. Зеленая | Ремонт покрытий дороги | 0,733/4 398 | 615 720,0 | | Протяженность дороги составляет 733 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Юдино. Количество проживающих – 32 человека.** | | | | | |
| **87.** | ул. Широкая | Ремонт покрытий дороги | 1,251/7 506 | 1 050 840,0 | | Протяженность дороги составляет 1251 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **с. Речное. Количество проживающих – 359 человек.** | | | | | |
| **88.** | ул. Победы | Ремонт покрытий дороги | 1,361/8 166 | 1 143 240,0 | | Протяженность дороги составляет 1361 м, в т.ч. 400 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **89.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,377/2 262 | 316 680,0 | | Протяженность дороги составляет 377 м, асфальт. |
| **90.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 1,054/6 324 | 885 360,0 | | Протяженность дороги составляет 1054 м, в т.ч. 450 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **91.** | ул. Мира | Ремонт покрытий дороги | 1,984/11 904 | 1 666 560,0 | | Протяженность дороги составляет 1984 м, в т.ч. 400 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **92.** | ул. Южная | Ремонт покрытий дороги | 0,262/1 572 | 220 080,0 | | Протяженность дороги составляет 262 м, асфальт. |
| **93.** | ул. Садовая | Ремонт покрытий дороги | 0,320/1 920 | 268 800,0 | | Протяженность дороги составляет 320 м, в т.ч. 250 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Желтики. Количество проживающих – 114 человек.** | | | | | |
| **94.** | д. Желтики | Ремонт покрытий дороги | 0,423/2 538 | 355 320,0 | | Протяженность дороги составляет 423 м, асфальт. |
|  | **д. Кузинка. Количество проживающих – 30 человек.** | | | | | |
| **95.** | д. Кузинка | Ремонт покрытий дороги | 0,670/4 020 | 562 800,0 | | Протяженность дороги составляет 670 м, асфальт. |
|  | **с. Хутора. Количество проживающих – 340 человек.** | | | | | |
| **96.** | ул. Майская | Ремонт покрытий дороги | 0,338/2 028 | 283 920,0 | | Протяженность дороги составляет 338 м, асфальт. |
| **97.** | ул. Победы | Ремонт покрытий дороги | 0,272/1 632 | 228 480,0 | | Протяженность дороги составляет 272 м, асфальт. |
| **98.** | ул. Школьная | Ремонт покрытий дороги | 0,393/2 358 | 330 120,0 | | Протяженность дороги составляет 393 м, асфальт. |
| **99.** | ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 1,612/9 672 | 1 354 080,0 | | Протяженность дороги составляет 1612 м, асфальт. |
| **100.** | ул. Заозерная | Ремонт покрытий дороги | 0,382/2 292 | 320 880,0 | | Протяженность дороги составляет 382 м, асфальт. |
| **101.** | ул. Трудовая | Ремонт покрытий дороги | 0,636/3 816 | 534 240,0 | | Протяженность дороги составляет 636 м, асфальт. |
| **102.** | ул. Степная | Ремонт покрытий дороги | 0,248/1 488 | 208 320,0 | | Протяженность дороги составляет 248 м, асфальт. |
| **103.** | пер. Степной | Ремонт покрытий дороги | 0,192/1 152 | 161 280,0 | | Протяженность дороги составляет 192 м, асфальт. |
| **104.** | пер. МТМ до ул. Центральная | Ремонт покрытий дороги | 0,211/1 266 | 177 240,0 | | Протяженность дороги составляет 211 м, асфальт. |
|  | **с. Черемушки. Количество проживающих – 276 человек.** | | | | | |
| **105.** | ул. Советская | Ремонт покрытий дороги | 0,525/3 150 | 441 000,0 | | Протяженность дороги составляет 525 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **106.** | ул. Октябрьская | Ремонт покрытий дороги | 0,549/3 294 | 461 160,0 | | Протяженность дороги составляет 549 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **107.** | ул. Промышленная | Ремонт покрытий дороги | 0,553/3 318 | 464 520,0 | | Протяженность дороги составляет 553 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **108.** | ул. Комарова | Ремонт покрытий дороги | 0,654/3 924 | 549 360,0 | | Протяженность дороги составляет 654 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **109.** | ул. Северная | Ремонт покрытий дороги | 0,403/2 418 | 338 520,0 | | Протяженность дороги составляет 403 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **110.** | ул. Восточная | Ремонт покрытий дороги | 0,498/2 988 | 418 320,0 | | Протяженность дороги составляет 498 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **111.** | ул. Мичурина | Ремонт покрытий дороги | 0,473/2 838 | 397 320,0 | | Протяженность дороги составляет 473 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **112.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,313/1 878 | 262 920,0 | | Протяженность дороги составляет 313 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **113.** | ул. Береговая | Ремонт покрытий дороги | 0,704/4 224 | 591 360,0 | | Протяженность дороги составляет 704 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **114.** | ул. Садовая | Ремонт покрытий дороги | 0,654/3 924 | 549 360,0 | | Протяженность дороги составляет 654 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Черешково. Количество проживающих – 30 человек.** | | | | | |
| **115.** | ул. Озерная | Ремонт покрытий дороги | 0,402/2 412 | 337 680,0 | | Протяженность дороги составляет 402 м, покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Чаешное. Количество проживающих – 29 человек.** | | | | | |
| **116.** | ул. Сиреневая | Ремонт покрытий дороги | 1,251/7 506 | 1 050 840,0 | | Протяженность дороги составляет 1251 м, в т.ч. асфальт 500 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **д. Лебяжье 1-е. Количество проживающих – 421 человек.** | | | | | |
| **117.** | ул. Кривина | Ремонт покрытий дороги | 0,237/1 422 | 199 080,0 | | Протяженность дороги составляет 237 м, асфальт. |
| **118.** | ул. Береговая | Ремонт покрытий дороги | 1,372/8 232 | 1 152 480,0 | | Протяженность дороги составляет 1372 м, в т.ч. асфальт – 1200 м, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
| **119.** | ул. Мира | Ремонт покрытий дороги | 0,598/3 588 | 502 320,0 | | Протяженность дороги составляет 598 м, асфальт. |
| **120.** | ул. Молодежная | Ремонт покрытий дороги | 0,829/4 974 | 696 360,0 | | Протяженность дороги составляет 829 м, асфальт. |
| **121.** | ул. Якунинская | Ремонт покрытий дороги | 0,397/2 382 | 333 480,0 | | Протяженность дороги составляет 397 м, в т.ч. 200 м асфальт, остальное покрытие из грунта, щебеночных смесей и бута. |
|  | **ИТОГО НА 2025 ГОД** | | **94,753/568 518** | **79 592 520,0** | |  |
|  | **ИТОГО НА 2022-2025 ГОД** | | **130,506/772 297** | **240 409 040,61** | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к постановлению Администрации Лебяжьевского  муниципального округа от 13 января 2023 года № 9  «О внесении изменений в постановление Администрации Лебяжьевского  муниципального округа от 18 мая 2022 года № 420 «Об утверждении  муниципальной программы Лебяжьевского муниципального округа  «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы»    Приложение 4  к Муниципальной программе Лебяжьевского муниципального округа  «Дорожная деятельность Лебяжьевского муниципального округа» на 2022-2025 годы» | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ресурсное обеспечение Программы, целевые показатели** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость работ, т.руб. | | | Объем работ, целевые показатели | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | Областной бюджет (по согласованию) | Бюджет Лебяжьевского района | п.м | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2022 год** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.п. Лебяжье** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Суворова (от ул.Первомайская до ул. Спортивная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2745,10 | 2695,48 | 49,61 | 986 | 5 916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Матросова, (от ул. Первомайская до пер. Пушкина) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов. Устройство подъезда и парковки к Детскому саду. | 2176,39 | 2137,06 | 39,33 | 530 | 3 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | пер. Пушкина (от ул. Фрунзе до ул. Кирова)  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 1609,59 | 1580,50 | 29,09 | 590 | 3 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. К.Маркса (от ул. Советская до ул. Первомайская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 3989,26 | 3917,17 | 72,10 | 1 250 | 7 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тротуар и парковка у дома по ул. Пушкина, 20, р.п. Лебяжье Восстановление тротуара.  Обустройство территории парковки. | 1756,04 | 1718,07 | 37,97 | 120 | 1 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Сутягина Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 592,77 | 0,00 | 592,77 | 370 | 2 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Дзержинского Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 570,45 | 0,00 | 570,45 | 380 | 2 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пер. Коммунальный  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 250 | 1 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | пересечение ул. Лукияновская и ул. Пушкина Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков | 653,01 | 646,48 | 6,53 | 56 | 8 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **14410,61** | **12694,76** | **1715,84** | **4531,5** | **26 830** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Верхнеглубокое** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Путь Ленина (от дома № 148 по ул. Путь Ленина до ул. Восточная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 5973,35 | 5693,57 | 279,78 | 1 665 | 9 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **5973,35** | **5693,57** | **279,78** | **1 665** | **9 990** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В** | **с. Налимово** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Садовая (от ул. Зеленая до ул. Центральная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1412,16 | 1391,44 | 20,71 | 560 | 3 035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Центральная (от ул. Садовая до ул. Зеленая) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1663,92 | 1633,85 | 30,07 | 550 | 2 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Зеленая (от ул. Центральная до ул. Садовая Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1389,33 | 1245,33 | 144,00 | 500 | 2 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **4465,40** | **4270,62** | **194,79** | **1610** | **8 681** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Прилогино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Молодежная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1470,99 | 1402,09 | 68,90 | 420 | 2 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Центральная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2364,38 | 2253,63 | 110,74 | 870 | 4 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **3835,36** | **3655,72** | **179,64** | **1290** | **6 465** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО за 2022 год** | **28684,73** | **26314,68** | **2370,05** | **9 097** | **45 501** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2023 год** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.п. Лебяжье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. М.Горького (от ул. Пушкина до ул. Спортивная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2288,50 | 2265,62 | 22,89 | 601 | 3 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Фрунзе (от дома № 80 по ул. Фрунзе до ул. Пушкина) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1446,59 | 1432,12 | 14,47 | 350 | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Игнатьевская (от ул. Первомайская до ул. Пушкина) Щебенение | 1127,46 | 1116,19 | 11,27 | 243 | 1 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Игнатьевская (от ул. Рабочая до дома № 27 по ул. Игнатьевская) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 526,01 | 520,75 | 5,26 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Рабочая (от ул. Лукияновская до ул. Игнатьевская) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 552,31 | 546,79 | 5,52 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Пролетарская (от ул. Почтовая до ул. Первомайская, от ул. Рабочая до ул. Спортивная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3540,14 | 3504,73 | 35,40 | 838 | 5 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Октябрьская Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 5912,70 | 5853,57 | 59,13 | 1 436 | 8 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Лукияновская (от ул. 9 Мая до ул. Первомайская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2195,21 | 2173,26 | 21,95 | 624 | 3 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Калинина (от ул. Советская до ул. Пролетарская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1608,98 | 1592,89 | 16,09 | 491 | 2 946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Почтовая (от ул. Советская до ул. Игнатьевская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2234,61 | 2212,26 | 22,35 | 757 | 4 542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Пионерская (от ул. Лукияновская до ул. Коммунальная, от дома № 57 до дома № 69 по ул. Пионерская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2704,45 | 2677,41 | 27,04 | 633 | 3 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Пионерская (от ул. Коммунальная до дома № 57 по ул. Пионерская) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 552,31 | 546,79 | 5,52 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Советская (участками) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3315,60 | 3282,44 | 33,16 | 300 | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Комсомольская (от дома № 45 по ул. Комсомольская до ул. 9 Мая) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 5987,03 | 5927,15 | 59,87 | 542 | 3 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Кирова (от дома № 96 по ул. Кирова до пер. Коммунальный) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 876,90 | 868,13 | 8,77 | 395 | 2 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тротуар по ул. Советская от ул. Первомайская до дома № 68 по ул. Советская у центральной районной больницы Восстановление тротуара. | 2133,06 | 2111,72 | 21,33 | 164 | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Железнодорожная (от дома № 1 до дома № 86) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин | 2908,20 | 2879,12 | 29,08 | 1 310 | 7 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Станционная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 632,70 | 626,37 | 6,33 | 285 | 1 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Гоголя Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 714,84 | 707,69 | 7,15 | 322 | 1 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Северная (от ул. Первомайская до дома № 1 по ул. Северная)Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3247,83 | 3215,35 | 32,48 | 700 | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. 1-я Заводская (участками) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2210,40 | 2188,30 | 22,10 | 200 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. 2-я Заводская  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3054,37 | 3023,83 | 30,54 | 451 | 2 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. 3-я Заводская (от ул. 8-е Марта до дома № 1А по ул. 3-я Заводская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1442,97 | 1428,54 | 14,43 | 311 | 1 866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. 4-я Заводская (от ул. Спортивная до дома № 1Б по ул. 4-я Заводская)  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2343,08 | 2319,65 | 23,43 | 505 | 3 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Восточная (от ул. Советская до ул. 4-я Заводская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3224,64 | 3192,39 | 32,25 | 695 | 4 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Гагарина (от ул. Советская до ул. 4-я Заводская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3493,74 | 3458,80 | 34,94 | 753 | 4 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Кооперативная (от ул. Спортивная до ул. Гагарина) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3396,31 | 3362,34 | 33,96 | 732 | 4 392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **63670,91** | **63034,20** | **636,71** | **13863** | **83 854** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Верхнеглубокое** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Северная  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3897,40 | 3858,43 | 38,97 | 840 | 5 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Молодежная (от ул. Южная до ул. Северная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1735,27 | 1717,92 | 17,35 | 374 | 2 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **5632,67** | **5576,34** | **56,33** | **1214** | **7 284** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НА 2023 год** | **69303,58** | **68610,54** | **693,04** | **15077** | **91 138** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2024 год** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **р.п. Лебяжье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Спортивная (от ул. Советская до ул. Матросова) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1657,80 | 1641,22 | 16,58 | 150 | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. К. Маркса (от ул. Первомайская до ул. Спортивная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 4825,35 | 4777,10 | 48,25 | 1 040 | 6 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Коммунальная (от дома № 41 до дома № 24 по ул. Коммунальная) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 828,90 | 820,61 | 8,29 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Мира (от дома № 25 от дома № 17 по ул. Мира) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 552,31 | 546,79 | 5,52 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Мира (от дома № 17 по ул. Мира до ул. 9-е Мая) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1431,70 | 1417,38 | 14,32 | 324 | 1 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Садовая (от дома № 13 по ул. Садовая до ул. 9-е Мая) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2547,23 | 2521,76 | 25,47 | 549 | 3 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Южная (от дома № 6 до дома № 36А по ул. Южная) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1657,80 | 1641,22 | 16,58 | 150 | 2 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Сибирская  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2032,22 | 2011,89 | 20,32 | 438 | 2 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Путейская Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 661,56 | 654,94 | 6,62 | 298 | 1 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Лукияновская (от дома № 49 до дома № 45 по ул. Лукияновская)Ремонт и восстановление тротуара. | 1234,82 | 1222,47 | 12,35 | 110 | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Лукияновская (от дома № 59 до дома № 55 по ул. Лукияновская) Ремонт и восстановление тротуара. | 1290,95 | 1278,04 | 12,91 | 115 | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Пушкина (от ул. Кирова до дома № 77 по ул. Пушкина) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2282,76 | 2259,93 | 22,83 | 495 | 2 952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Первомайская (от ул. М.Горького до ул. Северная) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2366,28 | 2342,62 | 23,66 | 510 | 3 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. 9 Мая (от ул. Коммунальная до дома № 69 по ул. 9 Мая) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 828,90 | 820,61 | 8,29 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Луговая (от дома № 21 до дома № 1А по ул. Луговая) Ремонт асфальтобетонного покрытия | 552,31 | 546,79 | 5,52 | 75 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Луговая Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 618,64 | 612,45 | 6,19 | 140 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | пер. Дорожный (от ул. Луговая до ул. Лукияновская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 445,42 | 440,97 | 4,45 | 96 | 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | пер. Озерный (от ул. Луговая до ул. К.Маркса)  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1405,18 | 1391,13 | 14,05 | 318 | 1 908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Лукияновская (от дома № 158 по ул. К. Маркса до дома № 126 по ул. Лукияновская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1325,65 | 1312,39 | 13,26 | 300 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Водонасосная (от ул. К.Маркса до ул. Советская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2459,08 | 2434,48 | 24,59 | 530 | 3 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. 9 Мая (от ул. К.Маркса до ул. Советская) Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1586,80 | 1570,93 | 15,87 | 342 | 2 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | пер. Чапаева Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2223,22 | 2200,99 | 22,23 | 575 | 2 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Водопроводная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 591,57 | 585,65 | 5,92 | 153 | 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Трудовая Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1105,20 | 1094,15 | 11,05 | 100 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Вокзальная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 3623,66 | 3587,42 | 36,24 | 781 | 4 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Томина Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1657,80 | 1641,22 | 16,58 | 150 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Южная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1721,35 | 1704,14 | 17,21 | 371 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Рабочая Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1657,80 | 1641,22 | 16,58 | 150 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Пушкина (от ул. Фрунзе до ул. Кирова) Ремонт и восстановление тротуара. | 3693,24 | 3656,30 | 36,93 | 470 | 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | пер. Пушкина Ремонт и восстановление тротуара. | 2327,06 | 2303,79 | 23,27 | 632 | 1 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | пер. Пушкина Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1657,80 | 1641,22 | 16,58 | 150 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Матросова Ремонт и восстановление тротуара | 2121,47 | 2100,25 | 21,21 | 270 | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Первомайская Ремонт и восстановление тротуара. | 2135,60 | 2114,24 | 21,36 | 580 | 1 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | тер. Лесхоза Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1744,55 | 1727,10 | 17,45 | 376 | 2 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **58851,95** | **58263,43** | **588,52** | **10963** | **55 499** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Верхнеглубокое** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Восточная  Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 2138,93 | 2117,54 | 21,39 | 461 | 2 766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Южная Восстановление профиля автомобильной дороги с добавлением щебеночных материалов, укрепление обочин. | 1837,35 | 1818,97 | 18,37 | 396 | 2 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **3976,28** | **3936,51** | **39,76** | **857** | **5 142** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НА 2024 ГОД** | **62828,22** | **62199,94** | **628,28** | **11820** | **55 499** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2025 ГОД** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Арлагуль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная Ремонт покрытий дороги | 913,92 | 904,78 | 9,14 | 1088 | 6528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Заречная Ремонт покрытий дороги | 554,40 | 548,86 | 5,54 | 660 | 3960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1468,32** | **1453,64** | **14,68** | **1748** | **10488** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Новощетниково** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Заринская  Ремонт покрытий дороги | 902,16 | 893,14 | 9,02 | 1074 | 6444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **902,16** | **893,14** | **9,02** | **1074** | **6444** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Большое Моховое** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Сиреневая  Ремонт покрытий дороги | 1154,16 | 1142,62 | 11,54 | 1374 | 8244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 451,92 | 447,40 | 4,52 | 538 | 3228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Томилова  Ремонт покрытий дороги | 713,16 | 706,03 | 7,13 | 849 | 5094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | пер. Ваановский Ремонт покрытий дороги | 292,32 | 289,40 | 2,92 | 348 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **2611,56** | **2585,44** | **26,12** | **3109** | **18654** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Центральное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Пушкина  Ремонт покрытий дороги | 542,64 | 537,21 | 5,43 | 646 | 3876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Первомайская  Ремонт покрытий дороги | 557,76 | 552,18 | 5,58 | 664 | 3984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Советская  Ремонт покрытий дороги | 564,48 | 558,84 | 5,64 | 672 | 4032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Ленина  Ремонт покрытий дороги | 938,28 | 928,90 | 9,38 | 1117 | 6702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Октябрьская  Ремонт покрытий дороги | 522,48 | 517,26 | 5,22 | 622 | 3732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Школьная  Ремонт покрытий дороги | 524,16 | 518,92 | 5,24 | 624 | 3744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Спортивная  Ремонт покрытий дороги | 466,20 | 461,54 | 4,66 | 555 | 3330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Лесная  Ремонт покрытий дороги | 212,52 | 210,39 | 2,13 | 253 | 1518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 345,24 | 341,79 | 3,45 | 411 | 2466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **4673,76** | **4627,02** | **46,74** | **5564** | **33384** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Калашное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Береговая  Ремонт покрытий дороги | 1107,96 | 1096,88 | 11,08 | 1319 | 7914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 676,20 | 669,44 | 6,76 | 805 | 4830 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 198,24 | 196,26 | 1,98 | 236 | 1416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1982,40** | **1962,58** | **19,82** | **2360** | **14160** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Елошное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Заводская  Ремонт покрытий дороги | 1158,36 | 1146,78 | 11,58 | 1379 | 8274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 1985,76 | 1965,90 | 19,86 | 2364 | 14184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Краково  Ремонт покрытий дороги | 447,72 | 443,24 | 4,48 | 533 | 3198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Озерная  Ремонт покрытий дороги | 1884,96 | 1866,11 | 18,85 | 2244 | 13464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **5476,80** | **5422,03** | **54,77** | **6520** | **39120** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Балакуль** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 472,08 | 467,36 | 4,72 | 562 | 3372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Луговая  Ремонт покрытий дороги | 874,44 | 865,70 | 8,74 | 1041 | 6246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Лесная  Ремонт покрытий дороги | 351,12 | 347,61 | 3,51 | 418 | 2508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1697,64** | **1680,66** | **16,98** | **2021** | **12126** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Дубровное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 1248,24 | 1235,76 | 12,48 | 1486 | 8916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Береговая  Ремонт покрытий дороги | 1343,16 | 1329,73 | 13,43 | 1599 | 9594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Восточная  Ремонт покрытий дороги | 730,80 | 723,49 | 7,31 | 870 | 5220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **3322,20** | **3288,98** | **33,22** | **3955** | **23730** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Камышное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Озерная  Ремонт покрытий дороги | 1715,28 | 1698,13 | 17,15 | 2042 | 12252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Кулаженка  Ремонт покрытий дороги | 652,68 | 646,15 | 6,53 | 777 | 4662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ул. Парковая  Ремонт покрытий дороги | 181,44 | 179,63 | 1,81 | 216 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 199,92 | 197,92 | 2,00 | 238 | 1428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **2749,32** | **2721,83** | **27,49** | **3273** | **19638** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Кукушкино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ул. Советская  Ремонт покрытий дороги | 1109,64 | 1098,54 | 11,10 | 1321 | 7926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Сибирская  Ремонт покрытий дороги | 592,20 | 586,28 | 5,92 | 705 | 4230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пер. Садовый  Ремонт покрытий дороги | 189,00 | 187,11 | 1,89 | 225 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1890,84** | **1871,93** | **18,91** | **2251** | **13506** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Лисье** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Зеленая  Ремонт покрытий дороги | 639,24 | 632,85 | 6,39 | 761 | 4566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Барабинская Ремонт покрытий дороги | 1088,64 | 1077,75 | 10,89 | 1296 | 7776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 868,56 | 859,87 | 8,69 | 1034 | 6204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул. Светлая  Ремонт покрытий дороги | 606,48 | 600,42 | 6,06 | 722 | 4332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул. Одинарская  Ремонт покрытий дороги | 1071,84 | 1061,12 | 10,72 | 1276 | 7656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 388,92 | 385,03 | 3,89 | 463 | 2778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **4663,68** | **4617,04** | **46,64** | **5552** | **33312** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Лопатки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Школьная  Ремонт покрытий дороги | 1577,52 | 1561,74 | 15,78 | 1878 | 11268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ул. Заводская  Ремонт покрытий дороги | 171,36 | 169,65 | 1,71 | 204 | 1224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул. Победы  Ремонт покрытий дороги | 439,32 | 434,93 | 4,39 | 523 | 3138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ул. Парковая  Ремонт покрытий дороги | 96,60 | 95,63 | 0,97 | 115 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ул. Совесткая  Ремонт покрытий дороги | 377,16 | 373,39 | 3,77 | 449 | 2694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ул. Ленина  Ремонт покрытий дороги | 2394,84 | 2370,89 | 23,95 | 2851 | 17106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пер. Пожарный  Ремонт покрытий дороги | 168,00 | 166,32 | 1,68 | 200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ул. Береговая  Ремонт покрытий дороги | 859,32 | 850,73 | 8,59 | 1023 | 6138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Октябрьская  Ремонт покрытий дороги | 1016,40 | 1006,24 | 10,16 | 1210 | 7260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Садовая Ремонт покрытий дороги | 830,76 | 822,45 | 8,31 | 989 | 5934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Шумского  Ремонт покрытий дороги | 490,56 | 485,65 | 4,91 | 584 | 3504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Комсомольская  Ремонт покрытий дороги | 181,44 | 179,63 | 1,81 | 216 | 1296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Мира  Ремонт покрытий дороги | 688,80 | 681,91 | 6,89 | 820 | 4920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **9292,08** | **9199,16** | **92,92** | **11062** | **66372** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Песьяное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 67,20 | 66,53 | 0,67 | 80 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул. Озерная  Ремонт покрытий дороги | 1047,48 | 1037,01 | 10,47 | 1247 | 7482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ул. Школьная  Ремонт покрытий дороги | 230,16 | 227,86 | 2,30 | 274 | 1644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 261,24 | 258,63 | 2,61 | 311 | 1866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1606,08** | **1590,02** | **16,06** | **1912** | **11472** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Менщиково** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 1752,24 | 1734,72 | 17,52 | 2086 | 12516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1752,24** | **1734,72** | **17,52** | **2086** | **12516** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Суерская** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. Весенняя  Ремонт покрытий дороги | 1153,32 | 1141,79 | 11,53 | 1373 | 8238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1153,32** | **1141,79** | **11,53** | **1373** | **8238** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Кузнецово** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ул. Озерная  Ремонт покрытий дороги | 1196,16 | 1184,20 | 11,96 | 1424 | 8544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1196,16** | **1184,20** | **11,96** | **1424** | **8544** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Головное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ул. Центральная от д. № 1 до д. № 91 Ремонт покрытий дороги | 1244,88 | 1232,43 | 12,45 | 1482 | 8892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. 8-е Марта от д. № 48 до д. № 2  Ремонт покрытий дороги | 929,88 | 920,58 | 9,30 | 1107 | 6642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Харлова от д. № 21 до д. № 1 Ремонт покрытий дороги | 490,56 | 485,65 | 4,91 | 584 | 3504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Дорога от дороги Лебяжье-Головное до ул. Харлова д. № 21 Ремонт покрытий дороги | 1145,76 | 1134,30 | 11,46 | 1364 | 8184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Дорога от ул. Центральная от д. № 91 до ул. 8-е Марта д. № 48 Ремонт покрытий дороги | 578,76 | 572,97 | 5,79 | 689 | 4134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Школьная от д. № 2 до д. № 10Ремонт покрытий дороги | 299,88 | 296,88 | 3,00 | 357 | 2142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **4689,72** | **4642,82** | **46,90** | **5583** | **33498** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Налимово** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 412,44 | 408,32 | 4,12 | 491 | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ул. Садовая  Ремонт покрытий дороги | 651,00 | 644,49 | 6,51 | 775 | 4650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ул. Лесная  Ремонт покрытий дороги | 239,40 | 237,01 | 2,39 | 285 | 1710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Зеленая  Ремонт покрытий дороги | 183,12 | 181,29 | 1,83 | 218 | 1308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ул. Бакальская  Ремонт покрытий дороги | 358,68 | 355,09 | 3,59 | 427 | 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1844,64** | **1826,19** | **18,45** | **2196** | **13176** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Плоское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 574,56 | 568,81 | 5,75 | 684 | 4104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ул. Школьная  Ремонт покрытий дороги | 430,92 | 426,61 | 4,31 | 513 | 3078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ул. Реденькая  Ремонт покрытий дороги | 1008,84 | 998,75 | 10,09 | 1201 | 7206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ул. Придорожная  Ремонт покрытий дороги | 431,76 | 427,44 | 4,32 | 514 | 3084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **2446,08** | **2421,62** | **24,46** | **2912** | **17472** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Белянино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 1196,16 | 1184,20 | 11,96 | 1424 | 8544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ул. Лесная  Ремонт покрытий дороги | 382,20 | 378,38 | 3,82 | 455 | 2730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ул. Почтовая  Ремонт покрытий дороги | 451,08 | 446,57 | 4,51 | 537 | 3222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ул. Береговая  Ремонт покрытий дороги | 326,76 | 323,49 | 3,27 | 389 | 2334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. Комсомольская  Ремонт покрытий дороги | 148,68 | 147,19 | 1,49 | 177 | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ул. Октябрьская  Ремонт покрытий дороги | 175,56 | 173,80 | 1,76 | 209 | 1254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **2680,44** | **2653,64** | **26,80** | **3191** | **19146** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Прилогино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 1707,72 | 1690,64 | 17,08 | 2033 | 12198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ул. Молодежная Ремонт покрытий дороги | 355,32 | 351,77 | 3,55 | 423 | 2538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **2063,04** | **2042,41** | **20,63** | **2456** | **14736** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Красная Горка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ул. Зеленая  Ремонт покрытий дороги | 615,72 | 609,56 | 6,16 | 733 | 4398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **615,72** | **609,56** | **6,16** | **733** | **4398** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Юдино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ул. Широкая  Ремонт покрытий дороги | 1050,84 | 1040,33 | 10,51 | 1251 | 7506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1050,84** | **1040,33** | **10,51** | **1251** | **7506** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Речное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Победы  Ремонт покрытий дороги | 1143,24 | 1131,81 | 11,43 | 1361 | 8166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 316,68 | 313,51 | 3,17 | 377 | 2262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 885,36 | 876,51 | 8,85 | 1054 | 6324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Мира  Ремонт покрытий дороги | 1666,56 | 1649,89 | 16,67 | 1984 | 11904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Южная  Ремонт покрытий дороги | 220,08 | 217,88 | 2,20 | 262 | 1572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ул. Садовая  Ремонт покрытий дороги | 268,80 | 266,11 | 2,69 | 320 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **4500,72** | **4455,71** | **45,01** | **5358** | **32148** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Желтики** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | д. Желтики Ремонт покрытий дороги | 355,32 | 351,77 | 3,55 | 423 | 2538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **355,32** | **351,77** | **3,55** | **423** | **2538** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Кузинка** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | д. Кузинка Ремонт покрытий дороги | 562,80 | 557,17 | 5,63 | 670 | 4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **562,80** | **557,17** | **5,63** | **670** | **4020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Хутора** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Майская  Ремонт покрытий дороги | 283,92 | 281,08 | 2,84 | 338 | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Победы  Ремонт покрытий дороги | 228,48 | 226,20 | 2,28 | 272 | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Школьная Ремонт покрытий дороги | 330,12 | 326,82 | 3,30 | 393 | 2358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Центральная  Ремонт покрытий дороги | 1354,08 | 1340,54 | 13,54 | 1612 | 9672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Заозерная  Ремонт покрытий дороги | 320,88 | 317,67 | 3,21 | 382 | 2292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Трудовая  Ремонт покрытий дороги | 534,24 | 528,90 | 5,34 | 636 | 3816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Степная  Ремонт покрытий дороги | 208,32 | 206,24 | 2,08 | 248 | 1488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | пер. Степной Ремонт покрытий дороги | 161,28 | 159,67 | 1,61 | 192 | 1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | пер. МТМ до ул. Центральная Ремонт покрытий дороги | 177,24 | 175,47 | 1,77 | 211 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **3598,56** | **3562,57** | **35,99** | **4284** | **25704** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с. Черемушки** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Советская Ремонт покрытий дороги | 441,00 | 436,59 | 4,41 | 525 | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Октябрьская  Ремонт покрытий дороги | 461,16 | 456,55 | 4,61 | 549 | 3294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Промышленная  Ремонт покрытий дороги | 464,52 | 459,87 | 4,65 | 553 | 3318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ул. Комарова  Ремонт покрытий дороги | 549,36 | 543,87 | 5,49 | 654 | 3924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ул. Северная  Ремонт покрытий дороги | 338,52 | 335,13 | 3,39 | 403 | 2418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ул. Восточная  Ремонт покрытий дороги | 418,32 | 414,14 | 4,18 | 498 | 2988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ул. Мичурина  Ремонт покрытий дороги | 397,32 | 393,35 | 3,97 | 473 | 2838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 262,92 | 260,29 | 2,63 | 313 | 1878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ул. Береговая  Ремонт покрытий дороги | 591,36 | 585,45 | 5,91 | 704 | 4224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ул. Садовая  Ремонт покрытий дороги | 549,36 | 543,87 | 5,49 | 654 | 3924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **4473,84** | **4429,10** | **44,74** | **5326** | **31956** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Черешково** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ул. Озерная  Ремонт покрытий дороги | 337,68 | 334,30 | 3,38 | 402 | 2412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **337,68** | **334,30** | **3,38** | **402** | **2412** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Чаешное** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ул. Сиреневая  Ремонт покрытий дороги | 1050,84 | 1040,33 | 10,51 | 1251 | 7506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **1050,84** | **1040,33** | **10,51** | **1251** | **7506** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **д. Лебяжье 1-е** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ул. Кривина  Ремонт покрытий дороги | 199,08 | 197,09 | 1,99 | 237 | 1422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ул. Береговая  Ремонт покрытий дороги | 1152,48 | 1140,96 | 11,52 | 1372 | 8232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ул. Мира  Ремонт покрытий дороги | 502,32 | 497,30 | 5,02 | 598 | 3588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ул. Молодежная  Ремонт покрытий дороги | 696,36 | 689,40 | 6,96 | 829 | 4974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ул. Якунинская  Ремонт покрытий дороги | 333,48 | 330,15 | 3,33 | 397 | 2382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **2883,72** | **2854,88** | **28,84** | **3433** | **20598** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НА 2025 ГОД** | **79592,52** | **78796,59** | **795,93** | **94753** | **568518** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НА 2022-2025 ГОДЫ** | **240409,04** | **235921,75** | **4487,29** | **130 747** | **760 656** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |