КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2023 года    № 02

р. п. Лебяжье

О разработке проекта схемы водоснабжения

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  статьей 32 Устава Лебяжьевского муниципального округа Курганской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выполнить разработку проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области (далее – Схема водоснабжения) на период 2023-2033 годы.

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке проекта Схемы водоснабжения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта Схемы водоснабжения согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа при подготовке проекта Схемы водоснабжения:

- обеспечить проведение публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения;

- учесть предложения и замечания, поступившие от заинтересованных лиц.

5. Обнародовать      настоящее      постановление      в      местах     обнародования муниципальных нормативных правовых актов.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Глава Лебяжьевского муниципального округа                                              А.Р. Барч

Курганской области

исп. Кузьмина Е.С.

Тел 9-00-63

Приложение 1 к постановлению

Главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

от 13 февраля 2023 года № 02

«О разработке проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

Курганской области»

Состав рабочей группы по разработке проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

1. Волосатова С.В. - заместитель Главы Лебяжьевского муниципального округа по строительству и ЖКХ;

2. Зелянин С.А. – директор МУП «Теплотранс»;

3. Зелянин А.Н. – директор МКУ «Центральный территориальный отдел»;

4. Назаров В.Л. – и.о. директора МКУ «Восточный территориальный отдел»;

5. Смилко И.С. – начальник отдела строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа;

6. Кузьмина Е.С. – главный специалист отдела строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа.

Приложение 2 к постановлению

Главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

от 13 февраля 2023 года № 02

«О разработке проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа

Курганской области»

Порядок проведения работ по подготовке проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области

| Работа (мероприятие) | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Принятие постановления Главы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области о разработке проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области | 13.02.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы водоснабжения на сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа | до 16.02.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Разработка проекта схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области | с 13.02.2023 г. по 30.04.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Размещение проекта схемы водоснабжения на официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа | 03.05.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Назначение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения, сбор замечаний и предложений | 03.05.2023 г. -25.05.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Проведение публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа Курганской области | 27.05.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Подготовка, оформление и размещение итогового документа (протокола) публичных слушаний на официальном сайте Администрации Лебяжьевского муниципального округа | 30.05.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |
| Утверждение схемы водоснабжения Лебяжьевского муниципального округа (при необходимости - продление срока рассмотрения проекта схемы водоснабжения, либо возвращение проекта на доработку) | 31.05.2023 г. | отдел строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Лебяжьевского муниципального округа |